**แบบ จ.1-1**

**(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 1)**

**แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)**

**ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4**

**กลยุทธ์ที่** 1.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน

2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางสายหลัก และสายรองให้ได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **๑. ชื่อโครงการ** | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด |
| **๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล** | จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยคำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งในการตอบสนองนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลให้บรรลุผลตามเป้าหมายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับแรงขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายทางการท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว อีกทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการและบุคลากรทางการท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดมูลค่าอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในภาพรวม อีกทั้งยังช่วย สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน |
| **๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ** | 1.เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น  2.เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ |
| **4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ10) |
| **5. ผลผลิต/ผลลัพธ์** | **ผลผลิต**  1.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  2.ประชาชนมีรายได้จากท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  **ผลลัพธ์**  1.ประชาชนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  2.แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่รู้จักมากขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย |
| **6.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์** | **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **๑) ยุทธศาสตร์ชาติ**:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  **๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)**:ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้  **3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:** ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค  **4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล**:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  **5) ยุทธศาสตร์จังหวัด**: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  **6) นโยบายสำคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ**:  **ความพร้อมของโครงการ**  1)พื้นที่ดำเนินการ  ☑ ดำเนินการได้ทันที  2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  ☑ มีและสมบูรณ์  3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ  ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที |
| **7. ระยะเวลา**  **งบประมาณ**  **พื้นที่เป้าหมาย** | ดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  416,000,000 บาท  จังหวัดสมุทรปราการ |
| 1. **กิจกรรมหลักของโครงการ** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด | |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาและปรับปรุงถนนที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงด้านการคมนาคมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ  -ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางและสะพาน  **งบประมาณรวม 152,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 30,000,000 | 32,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 152,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** 1.แขวงทางหลวงสมุทรปราการ  2.แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** 1.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ  2.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  -ก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก  **งบประมาณรวม 27,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 5,000,000 | 27,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** 1.แขวงทางหลวงสมุทรปราการ  2.แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ  3.ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ  4.อปท.ที่เกี่ยวข้อง  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** 1.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  -ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก  **งบประมาณรวม 25,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** 1.ที่ทำการปกครองอำเภอ  2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว  -ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางสิ่งอำนวยความสะดวก  **งบประมาณรวม 17,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 3,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 17,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** 1.ที่ทำการปกครองอำเภอ  2.อปท. ที่เกี่ยวข้อง  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ |
| 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | **กิจกรรม:** ก่อสร้างถนน คสล. และเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เชื่อมโยงหมู่ที่ 4,5,6 ตำบลบางกะเจ้ากับตำบลบางกอบัว อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  -ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางสิ่งอำนวยความสะดวก  **งบประมาณรวม 39,000,000 บาท**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ปี 2566 | ปี2567 | ปี2568 | ปี2569 | ปี2570 | ปี2566-2570 | | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 195,000,000 |   **ผู้รับผิดชอบ:** 1.ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง  2. อปท.ที่เกี่ยวข้อง  **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ |